# Telotron · описание проекта

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | полная версия · 2026-06-16 (анализ рынка, юр. и перспективы) |
| Аудитория | личный контакт (вне команды) |
| Автор | Алексей Русаков, основатель |
| Конфиденциальность | внутреннее использование; не для публичного распространения |

## Содержание

- Краткое резюме

- Контекст основателя и мотивация

- Проблема на рынке

- Анализ рынка

- Решение: что такое Telotron

- Целевая аудитория

- Ценностное предложение

- Бизнес-модель и монетизация

- Текущий этап: Пилот (июнь–июль 2026)

- Дорожная карта 2026 (вехи)

- Go-to-market на пилоте

- Метрики и критерии успеха

- Команда, ресурсы, ограничения

- Риски и открытые вопросы

- Запрос обратной связи

- Юридические вопросы

- Перспективы развития

Приложения: A · B · C · D

## 1. Краткое резюме

Telotron — B2B SaaS-платформа для персональных фитнес-тренеров и их клиентов. Продукт собирает в одном месте то, что сегодня размазано по мессенджерам, таблицам и заметкам: календарь и запись, клиентская база, планы тренировок и питания, дневник клиента (трекер), обратная связь.

Кто платит: тренер (подписка). Клиент пользуется бесплатно в рамках связи со своим тренером.

Стадия: MVP в production с 11 июня 2026. Сейчас идёт пилот (июнь–июль): бесплатный триал 60 дней, без приёма платежей. Цель пилота — доказать ценность на реальных тренерах и подготовить коммерцию к 1 августа 2026.

Команда: solo-основатель (продукт + разработка + продвижение), part-time. Отдельного отдела продаж нет; рост строится на личных связях, соцсетях и партнёрской программе (тренер приводит тренера).

Стратегия роста: ручное продвижение 1–2 года, без рекламного бюджета на старте. Ориентиры: 30–50 платящих к октябрю 2026, 80–120 к концу года, ~200 по России к середине 2027. Долгосрочный горизонт — порядка 5 000 платящих (не KPI 2026 года).

Контекст рынка РФ: с 2022 года часть импортных B2B- и потребительских сервисов недоступна или неудобна (оплата, магазины приложений, поддержка, ПДн за рубежом). Для тренеров это ослабляет зарубежные SaaS и усиливает спрос на локальный продукт — при условии, что Telotron реально закрывает «день тренера», а не только «российский аналог».

Ёмкость (оценка): целевой сегмент (SAM) — порядка 225–265 тыс. тренеров и ~130–152 млрд ₽ оборота фитнес-услуг вне крупных сетей; подробнее — §4.

Зачем этот документ: прошу взглянуть со стороны на модель, позиционирование, go-to-market и слепые зоны. Интересна честная обратная связь — что выглядит сильным, что хрупким, где я переоцениваю или недооцениваю риски.

## 2. Контекст основателя и мотивация

Алексей Русаков — IT-специалист (образование: КубГТУ, компьютерные технологии), предприниматель. Продукт разрабатываю сам: full-stack, инфраструктура, продуктовые решения.

Почему этот проект:

- Вижу повторяющуюся боль у тренеров из личного круга и из серии интервью с целевой аудиторией: рост числа клиентов ломает ручные процессы.

- Есть доступ к тёплой сети — тренеры из интервью, церковные сообщества в разных городах России, личные контакты. Это стартовый канал, а не массовый маркетинг.

- Хочу построить устойчивый продукт с recurring revenue, без зависимости от инвестиций на ранней стадии.

Ограничения по времени (реалистично):

| Зона | Часы в неделю |
| --- | --- |
| Разработка продукта | ~10–15 |
| Продвижение (outreach, интервью, соцсети) | ~5–6 |
| Согласование материалов, кейсы | ~2 |

Полная занятость проектом планируется с октября 2026 (go/no-go по результатам пилота и первых платежей). До этого — совмещение с другими обязательствами.

Личный финансовый ориентир: ~200 тыс. ₽/мес чистого дохода от проекта. Реалистичный горизонт — 2027 при ~200 платящих, не KPI пилота.

## 3. Проблема на рынке

### «День тренера» без единого инструмента

Типичный персональный тренер ведёт 5–30+ клиентов. Для каждого нужно:

- согласовать расписание и переносы;

- выдать и обновить план тренировок / питания;

- отслеживать прогресс (вес, замеры, выполнение);

- напоминать об оплате занятий;

- оставаться на связи.

На практике это живёт в Telegram / WhatsApp, Google-таблицах, заметках, иногда — в тяжёлых CRM для залов, которые не заточены под «один тренер — много клиентов».

### Последствия

| Проблема | Эффект |
| --- | --- |
| Информация в переписке | Теряется контекст, сложно найти «что было на прошлой неделе» |
| Ручная рутина | Часы уходят на администрирование вместо тренировок |
| Рост клиентской базы | Процессы «ломаются» — тренер либо отказывается от роста, либо выгорает |
| Клиентский опыт | Клиент не видит единой картины: где план, где записаться, куда писать |

### Что Telotron сознательно не решает на старте

- Привлечение новых клиентов для тренера (маркетинг тренера, лидогенерация) — следующий этап, не MVP.

- Медицинские сценарии и диагностика — продукт не является медицинским сервисом.

- Крупные фитнес-сети — у них свои ERP/CRM; фокус на индивидуалах и небольших студиях.

### Контекст РФ: блокировки и уход импортных продуктов

С 2022 года для российского рынка это не фон, а фактор спроса и конкуренции:

| Что происходит | Как это бьёт по тренеру |
| --- | --- |
| Уход или ограничение зарубежных SaaS (оплата картами РФ, биллинг, поддержка) | Trainerize, TrueCoach и аналоги — сложнее или невозможно легально и стабильно вести практику |
| Магазины приложений, зарубежные облака, отдельные сервисы (Notion, часть Google-экосистемы) | Разрозненный стек «таблица + заметки + VPN» — хрупкий и непредсказуемый |
| Требования к ПДн в РФ (152-ФЗ, РКН) | Риск для тех, кто хранит клиентские данные в иностранных сервисах без прозрачного контура |
| Мессенджеры (Telegram, MAX) при этом остаются рабочими | Главный конкурент Telotron — не заблокированный SaaS, а привычка «всё в чате» |

Окно возможности: часть тренеров ищет замену импортным инструментам или устала от обходных схем. Telotron изначально проектируется под РФ: рубли и ЮKassa, MAX для auth, уведомление РКН, данные без зарубежной обработки на текущем этапе, хостинг в российском контуре.

Честная оговорка: «мы российские» не заменяет продукт. Блокировки дают tailwind, а не гарантию платников; параллельно растут отечественные CRM и фитнес-решения. В пилоте проверяем, что тренеру удобнее, а не только «доступнее», чем VPN + Notion.

## 4. Анализ рынка

Ниже — сжатый обзор ёмкости, структуры и конкурентов. Цифры — оценки порядка величины по открытым отраслевым публикациям (FitnessData / FPA, Коммерсантъ, региональная аналитика); для инвесторского уровня точности нужны платные отчёты (FitnessData и др.).

### 4.1. Ёмкость рынка (TAM · SAM · SOM)

Что считаем: рынок фитнес-услуг в России (абонементы, персональные занятия, доп. сервисы в клубах и студиях) и численность тренеров — как прокси для B2B SaaS.

| Уровень | Что это | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| TAM | Весь рынок фитнес-услуг / все тренеры | ~217 млрд ₽ оборот (РФ, 2025); ~375 тыс. тренеров (все форматы занятости) |
| SAM | Сегмент Telotron: без крупных полноформатных сетей — студии, малые залы, ИП и самозанятые, микрокоманды | ~130–152 млрд ₽ (60–70% от TAM); ~225–265 тыс. тренеров (профессиональное ядро ~245 тыс. на основном месте >30 ч/нед.) |
| SOM | Реально достижимая доля Telotron за 1–3 года без большого рекламного бюджета | Доли процента активных платящих от SAM — единицы–сотни тренеров в 2026, ~200 к середине 2027, ~5 000 — долгосрочный north star, не KPI года |

Методология SAM: в открытых сводках нет строки «доля выручки крупных сетей». Коэффициент 0,60–0,70 от TAM — эвристика: ~30–40% рынка относим к федеральным и крупным региональным сетям с собственными ERP/CRM и долгим циклом внедрения стороннего «рабочего места тренера».

Региональный пример (Краснодарский край): краевой TAM >10 млрд ₽ (2025, +~10% г/г); SAM ~6–7,5 млрд ₽; г. Краснодар — ~2,3–3,2 млрд ₽ SAM (оценка ~40–45% края). Тренеров в SAM края — порядка 9–14 тыс., в городе ~4–6 тыс. (масштабирование от 375 тыс. по населению + коэфф. 1,0–1,35× за миллионник и курортную зону).

Потолок SaaS-выручки (грубо): при среднем чеке ~5 000 ₽/мес и 5 000 платящих — ~300 млн ₽ ARR; при 200 платящих — ~12 млн ₽ ARR. Это верхняя рамка при текущей тарифной гипотезе, без учёта партнёрских выплат и скидок.

Важно: диетологи/нутрициологи в эти цифры не включены отдельной строкой — потенциальное расширение SAM после проверки WTP.

### 4.2. Структура рынка

Рынок не монолитен — у разных игроков разные инструменты, бюджеты и цикл покупки.

#### Сегменты по типу бизнеса

| Сегмент | Доля (оценочно) | Кто платит за софт | Отношение к Telotron |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупные сетевые клубы | ~30–40% выручки TAM | Собственные или корпоративные CRM | Вне фокуса MVP |
| Малые студии и залы (2–10 специалистов) | Часть SAM | Владелец / админ | Смежный сегмент (идея отдельного тарифа позже) |
| Соло-тренеры (ИП, самозанятые, 5–30+ клиентов) | Ядро SAM | Сам тренер | Основной покупатель |
| Онлайн-коучи без офлайн-базы | Хвост | Нестабильно | Не приоритет на старте |

#### Слои «стека» специалиста сегодня

Тренер почти никогда не покупает один продукт — он склеивает несколько слоёв:

| Слой | Типичные инструменты | Закрывает ли «день тренера» целиком |
| --- | --- | --- |
| Коммуникации | Telegram, WhatsApp, MAX | Нет структуры и масштаба |
| Запись и база | YCLIENTS, DIKIDI | Запись, не глубокое сопровождение |
| CRM клуба | impulseCRM, Mobifitness, Fitness365 | Админка зала, избыточно для соло |
| Планы и трекинг | Таблицы, PDF, разрозненные приложения | Один кусок процесса |
| Питание | FatSecret, заметки | У клиента, не у специалиста как CRM |
| Платежи | СБП, переводы, касса | Вне единого контекста клиента |

Динамика рынка: фитнес-услуги в РФ растут (ориентир ~10% г/г в 2025, замедление до 10–15% в 2026), но конкуренция усиливается — выигрывают те, кто удерживает клиентов и повышает LTV. Это усиливает спрос на инструменты сопровождения, а не только на запись.

Поведение B2C → B2B: клиенты ждут онлайн-запись, напоминания, видимый прогресс; гибрид офлайн + мессенджер + домашние задания — норма. Тренер без цифрового контура теряет часть клиентов из‑за слабого сервиса.

### 4.3. Конкурентная среда

Конкурент Telotron — не один продукт, а фрагментированная альтернатива + привычка «и так в чате работает».

#### Слои конкуренции

| Категория | Примеры | Сильные стороны | Слабые для solo-тренера | Угроза для Telotron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мессенджеры + таблицы | Telegram, Sheets, Notion | Бесплатно, привычно | Нет масштаба, теряется контекст | Высокая — главный «конкурент» |
| Запись / салонные CRM | YCLIENTS, DIKIDI | Запись, узнаваемость | Не про планы, трекер, «день тренера» | Средняя — часто уже стоит |
| CRM клуба / студии | impulseCRM, Mobifitness, AppEvent | Абонементы, касса, сеть | Избыточно и дорого для фрилансера | Высокая в студиях, слабее в соло |
| Универсальные CRM | Битрикс24, amoCRM | Гибкость, воронки | Нет готовой модели фитнес+питание | Низкая прямая |
| Тренер–клиент (узкие) | Разные приложения РФ/СНГ | Планы, чек-листы | Фрагмент, часть закрылась | Средняя |
| Дневник питания | FatSecret и др. | База продуктов у клиента | Не CRM сопровождения | Низкая как замена |
| Зарубежные PT-платформы | Trainerize, TrueCoach, My PT Hub | Зрелый UX | Оплата, ПДн, доступ в РФ с 2022 | Снижается; tailwind для локального SaaS |

Прямых копий задумки Telotron (тренировки + питание + прогресс + календарь + удержание в одном продукте под одного специалиста) мало; чаще — конкурируешь за «второй экран» рядом с YCLIENTS или за отказ от таблицы.

#### Позиция Telotron

Ниша: «рабочее место одного тренера» в России — не админка клуба и не универсальная CRM.

Сильные стороны в сравнении:

- Подписка в рублях, эквайринг ЮKassa; ПДн в РФ (реестр РКН); MAX для auth; PWA без привязки к сторам.

- Цельность сценария: клиент → план → факт → календарь → трекер в одном контуре.

- Партнёрский рост без отдела продаж.

Не переоценивать:

- Многие уже довольны Telegram + таблицей; блокировки бьют в первую очередь по тем, кто сидел на импортном SaaS.

- Отечественные CRM тоже занимают освободившуюся нишу.

- Конкуренты могут скопировать отдельные модули; ставка на сарафан, онбординг <15 мин и измеримую пользу (удержание клиента тренера), а не на единственный «запретный» фактор.

Формула против конкурентов: не «ещё одна CRM» и не «ещё один дневник калорий», а одно место, где специалист ведёт клиента от цели до факта — тренировки, питание, прогресс, напоминания, оплаты — без админки клуба.

Источники оценок (открытые): итоги рынка фитнес-услуг РФ 2025 (Коммерсантъ); численность тренеров (FitnessData / FPA); динамика Краснодарского края (Деловая газета.Юг). Детальная методология — во внутреннем Анализ рынка Краснодарский край 2026.md (бухгалтерия / бизнес-план).

## 5. Решение: что такое Telotron

Telotron — веб-платформа (PWA — можно «установить» на телефон) с двумя зонами:

| Зона | Аудитория | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Pro | Тренер | Рабочее место: клиенты, календарь, планы, группы, партнёрка |
| Client | Клиент тренера | Дневник, планы, запись, связь с тренером |

Публичный сайт telotron.ru — витрина и точка входа в регистрацию.

### Ключевой функционал MVP (уже в production)

- Регистрация и вход — Passkey (без пароля) + подтверждение через мессенджер MAX (OTP).

- Клиенты — приглашение по ссылке/коду, карточка клиента, заметки.

- Календарь — индивидуальные и групповые занятия, запись.

- Группы — постоянные группы с участниками из клиентской базы.

- Программы тренировок — база упражнений, назначение клиенту.

- Планы питания — на старте как файл (конструктор — позже).

- Трекер — вода, еда, шаги, сон, замеры тела; лента у клиента.

- Обратная связь (M14) — встроенная кнопка, переписка с поддержкой.

- Партнёрские ссылки — атрибуция регистраций (выплаты — с августа).

### Что сознательно не в MVP

- Встроенный чат тренер–клиент (сложность; пока — мессенджеры снаружи).

- Оповещения о тренировках через MAX (auth готов, напоминания — позже).

- Брендирование интерфейса под тренера (зарезервировано за тарифом Max, после MVP).

- Нативные мобильные приложения в сторах — сначала PWA.

### Техническая зрелость (для контекста, без деталей)

- Production на собственной инфраструктуре, четыре HTTPS-зоны.

- Юридический пакет v1.0 «можно публиковать»; уведомление в Роскомнадзор внесено в реестр (№ 100316582), обработка ПДн с 12.06.2026.

- Разработка ведётся итеративно (спринты 2 недели), с тестами и регрессией перед выкатами.

## 6. Целевая аудитория

### Кто платит

Персональный тренер — индивидуал или небольшая студия (1–3 тренера). Ведёт клиентов офлайн и/или онлайн. Уже есть практика, а не «только мечтает открыть зал».

### Кто пользуется (бесплатно для клиента)

Клиент тренера — человек, которого тренер пригласил в зону Client. Может иметь нескольких тренеров (multi-trainer), но без «перевода» между тренерами.

### География первой волны

Россия, не привязка к одному городу. Первая волна outreach:

- Москва, Санкт-Петербург;

- Юг: Краснодар, Сочи, Адлер, Ставрополь, Ростов, Новороссийск;

- выход через церковные сети и интервьюированных тренеров (уже есть контакты).

### Портрет «идеального» пилотного тренера

- Ведёт 5+ реальных клиентов сейчас.

- Готов дать честную обратную связь в течение 2–4 недель.

- Использует мессенджеры / таблицы — чувствует боль рутины.

- Желательно: активен в соцсетях (кандидат в партнёры-ядро).

### Кого не таргетируем на старте

- Крупные сети и франшизы с корпоративными CRM.

- «Коучи без клиентов» — нет боли, которую продукт закрывает.

- Медицинские / реабилитационные клиники с регуляторными требованиями.

## 7. Ценностное предложение

### Для тренера

| Боль | Как Telotron помогает |
| --- | --- |
| Хаос в чатах | Единое место: клиент, план, календарь, дневник |
| Потеря записей и контекста | Календарь с историей; карточка клиента |
| Ручная выдача планов | Программы тренировок, назначение в пару кликов |
| Нет картины по клиенту | Трекер: клиент фиксирует, тренер видит |
| Рост базы = хаос | Масштабируемый процесс без смены инструментов |

Формулировка в одну фразу: «Весь день тренера и клиента — в одном приложении, без таблиц и бесконечных чатов».

### Для клиента

- Понятно, куда смотреть план и как записаться.

- Дневник прогресса в одном месте.

- Связь с тренером через привычный телефон (PWA), без установки из стора.

### Отличие от «заметки + Telegram + таблица»

| Критерий | Разрозненные инструменты | Telotron |
| --- | --- | --- |
| Единый контекст клиента | Нет | Да |
| Календарь + планы + трекер | Вручную связать | Встроено |
| Масштаб при росте | Ломается | Процесс сохраняется |
| Оплата платформы | — | Подписка тренера; клиент бесплатно |
| Работа в РФ без VPN и иностранных карт | Зависит от стека; импортный SaaS — риск | Рублёвый биллинг, локальный комплаенс |

### Отличие от тяжёлых CRM для залов

Telotron не про управление залом, кассу и абонементы сети. Фокус: один тренер — его клиенты — его день.

## 8. Бизнес-модель и монетизация

### Модель: B2B подписка

Платит тренер. Клиент не платит платформе.

### Тарифная линейка (рабочая гипотеза)

| Тариф | Цена | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Лайт | 0 ₽ навсегда | Можно работать, но намеренно узко (нет групп, урезанная операционка) |
| Профи | ~5 000 ₽/мес | Полная операционка — основной платный контур |
| Максимальный | ~10 000 ₽/мес | Рост и продвижение: воронка, метрики, ИИ-рекомендации (слой «рост») |

Цены — гипотеза; финал по итогам пилота (интервью WTP + поведение activated-тренеров). Жёстких лимитов на число клиентов на Лайте нет.

### Вход в оплату

- Триал 60 дней при регистрации — полный функционал как Профи, без карты.

- Промо 2 месяца Max — от даты регистрации (на старте коммерции; в пилоте gating не действует).

- После промо — по умолчанию Лайт, если тренер не выбрал платный тариф.

- Пилотная когорта (июнь–июль 2026) — планируется скидка ~6 месяцев (размер уточняется).

### Механика оплаты (с 01.08.2026)

- Пополнение через ЮKassa (карты РФ, рубли).

- Внутренний счёт абонплаты; ежедневное списание = месячная цена / 30.

- Недостаточный баланс → даунгрейд на Лайт (данные сохраняются, функции скрываются).

- Комиссия эквайринга включена в цену для тренера.

### Партнёрская программа (ключевой канал роста)

Тренер приглашает другого тренера по многоразовой ссылке. Доступна на всех тарифах.

Вознаграждение — процент от платежей приглашённых (база = фактические пополнения счёта абонплаты):

| Уровень | Доля |
| --- | --- |
| L1 (прямой приглашённый) | 20% от базы |
| L2 | 5% от базы |
| L3 | 2,5% от базы (после подписания партнёрского договора) |

До порога S (сумма месячной абонплаты партнёра) начисления идут скидкой на подписку; свыше S — на внутренний счёт с возможностью вывода после договора.

Почему это важно для модели: отдельного отдела продаж нет. Рост = сарафан тренер → тренер + личные связи основателя + соцсети.

### Что в пилоте бесплатно

- Триал 60 дней, полный функционал MVP.

- Нет gating по тарифам, нет приёма платежей в prod.

- Партнёрские ссылки работают для учёта регистраций; выплаты — с 01.08.

### Unit-экономика (ориентиры)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ARPU (основной тариф) | ~5 000 ₽/мес |
| MRR к 31.12.2026 | 80–120 × ~5 000 ≈ 0,4–0,6 млн ₽/мес |
| CAC на старте | Низкий (личные связи, партнёрка); paid — не раньше 50–100 платников |
| Долгий горизонт | ~5 000 × ~5 000 ₽ — north star лет, не 2026 |

## 9. Текущий этап: Пилот (июнь–июль 2026)

### North star этапа

На реальных тренерах в триале проверить ценность «день тренера и клиента» и подготовить коммерцию к 01.08 — без приёма платежей в prod.

### Четыре вопроса этапа

| Вопрос | Как поймём ответ |
| --- | --- |
| Нужен ли продукт тренерам? | Регистрации, activation, интервью, удержание в триале |
| Что мешает / чего не хватает? | Insight brief → backlog с доказательствами |
| Чем продавать с 01.08? | Матрица тарифов + billing/partner stage ready |
| Как привлекать? | Outreach + партнёрское ядро; цифры по воронке |

### Что уже сделано (срез 11.06.2026)

- MVP в production, PWA Pro/Client.

- MAX auth (регистрация/восстановление через бота).

- Юрпакет v1.0, РКН, outreach разрешён с 12.06.

- Публичный сайт, зона Pro/Client, обратная связь M14.

### Что сознательно не делаем в пилоте

| Тема | Когда |
| --- | --- |
| Платежи, MRR, ЮKassa в prod | Этап 2, 01.08 |
| Gating по тарифам | 01.08 |
| Paid-реклама | После ~50–100 платников |
| Видео, тяжёлый маркетинг | Не в пилоте |
| Найм разработчика | Go/no-go по MRR, ориентир 01.10 |

### Режим prod в пилоте

- Триал 60 дней, полный функционал MVP.

- Без gating и без оплат.

- Все регистрации — через партнёрские ссылки (/i/{token}) для атрибуции.

## 10. Дорожная карта 2026 (вехи)

timeline
    title Telotron · вехи 2026
    01.06 : Старт MVP (достигнута 11.06)
    31.07 : Закрытие пилота · billing stage ready
    01.08 : Старт платежей · этап Коммерция
    01.10 : Go/no-go · 30–50 платников · 100% на проект
    31.12 : 80–120 платников · ручной рост

| Дата | Веха | Смысл |
| --- | --- | --- |
| 01.06.2026 | Старт MVP | Достигнута — prod, триал, outreach с 12.06 |
| 31.07.2026 | Закрытие пилота | ≥50 activated, billing+partner stage ready |
| 01.08.2026 | Старт платежей | ЮKassa, gating, партнёрка full |
| 01.10.2026 | Полное посвящение | 30–50 платников; go/no-go; найм dev по MRR |
| 31.12.2026 | Ручной рост | 80–120 платников |
| ~07.2027 | Масштаб РФ | ~200 платников; тест paid-рекламы |

Стратегия: без инвестиций в ads 1–2 года; paid — только после доказанной конверсии и базы платников.

Запасной план, если billing не готов к 01.08: не включать платежи; продлить триал активным (+14 дней); пересмотреть темп целей.

## 11. Go-to-market на пилоте

### Приоритет каналов

① Личные связи  →  ② VK  →  ③ Telegram (опционально)

| Канал | Роль | Целевая доля reg |
| --- | --- | --- |
| Личные связи | Доверие, глубокая ОС, ядро партнёров | 30 |
| VK (группа + личная страница) | Масштаб, кейсы, повторяемый контент | 70 |
| Telegram | Опционально, 0–1 пост/нед | по остаточному |
| Paid | 0 в пилоте | — |

### Личные связи (~30 человек)

Источники: интервьюированные тренеры, церковные сети (Москва, СПб, Юг), личный круг.

Скрипт первого касания (суть): «Запускаем Telotron — сервис для тренера и клиента: запись, планы, дневник. Ищем тренеров на бесплатный 60-дневный пилот, нужна живая обратная связь».

Ритм: 5–6 ч/нед основателя; с ~01.07 — 1–3 помощника на соцсети.

### Соцсети

- VK-группа: Telotron · для тренеров

- Личная страница: vk.com/id224642120 (Алексей Русаков)

- Ритм: 2 поста/нед в VK

- Тон: от первого лица основателя, не безликий SaaS

- Старт продвижения в соцсетях: 15.06.2026

### Партнёры-ядро

Из ~30 личных контактов отобрать 5–10 с активными соцсетями и интересом к доп. доходу. В июле — тест реферальных ссылок; выплаты с 01.08.

### Чего не делаем

- Массовый холодный outreach.

- Реклама (VK/TG ads, контекст).

- Instagram, YouTube, TikTok — вне фокуса пилота.

- Обещание цен, скидок и выплат партнёрки до запуска billing.

## 12. Метрики и критерии успеха

### Главная метрика пилота

≥50 activated к 31.07.2026 (минимум доказательства: ≥40% от подключённых).

### Определение «activated»

Тренер activated, если в течение 14 дней после регистрации:

- Завершена регистрация Pro (Passkey + профиль).

- Создан ≥1 реальный клиент (инвайт принят; тестовый не считается).

- Создана ≥1 запись в календаре или назначен план тренировки/питания.

Дополнительно: учёт реального использования по неделям 1–4.

### KPI пилота (сводка)

| Метрика | Цель | Успех / минимум |
| --- | --- | --- |
| Подключения (reg Pro) | 100 | ≥80 — успех маркетинга |
| Activated | ≥50 | мин. ≥40% от подключённых |
| Глубинные интервью | 6 | 2/мес |
| Insight brief | 3 | для backlog |
| Партнёры-ядро | 5–10 | из ~30 личных |

Приоритет при конфликте: доказательство пользы (цель 1) важнее числа подключений (цель 2).

Если 60–80 reg + ≥50 activated + польза доказана — цель по reg формально не достигнута, но пилот успешен.

### Честная оценка capacity

Без помощи на соцсетях solo-основатель реалистично тянет ~30 reg к 31.07. Цель 100 — при подключении помощников с июля.

### Вердикт «польза доказана»

Принимает только директор по совокупности: activated, интервью, цитаты, готовность платить после триала.

Если польза не доказана к 31.07 — продление пилота без оплат + доработка продукта; billing 01.08 не стартует автоматически.

## 13. Команда, ресурсы, ограничения

### Текущая структура

| Роль | Кто | Зона |
| --- | --- | --- |
| Основатель / директор / dev | Алексей Русаков | Продукт, разработка, outreach, интервью |
| PO / маркетолог | Внутренняя роль (документы, тексты, исследования) | Тарифы, материалы, метрики |
| Дизайнер | Подключён точечно | VK-обложки, one-pager |
| Юрист, бухгалтер | Внешние | Оферта, РКН, регламент закрытия месяца |
| Поддержка | Через M14 + основатель | Топ-5 обращений еженедельно |

Нет: отдела продаж, штата разработчиков, аккаунт-менеджеров (до 500–1000 платников не планируются).

### Юридический контур

Кратко — в §16; сводка — приложение D.

### Технические ограничения

- Solo dev ~10–15 ч/нед → приоритет: P0 prod > billing на stage > polish.

- MAX — канал auth; напоминания о тренировках — позже.

### Что критично не перегружать

- Scope пилота: не тащить чат, конструктор питания, paid-трафик «на всякий случай».

- KPI: не гнаться за 100 reg ценой качества activated.

- Партнёрка: не обещать доход до запуска выплат.

## 14. Риски и открытые вопросы

### Продуктовые

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Тренерам «достаточно Telegram» | Activation + интервью WTP; фокус на цельности сценария |
| Низкий activation | Онбординг, поддержка, созвоны с ядром |
| Billing не готов к 01.08 | Запасной план: продление триала |

### Рыночные

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Узкий сегмент (только «продвинутые» тренеры) | Расширение через партнёрку и кейсы |
| Цена 5 000 ₽ высока для части ЦА | Лайт бесплатно; WTP в пилоте; скидка пилотной когорте |
| Конкурент с большим бюджетом | Ниша «индивидуал в РФ»; сарафан; без гонки за ads |
| Переоценка «tailwind» от блокировок | Импортный SaaS — не единственный конкурент; проверка WTP и retention, не только «доступен в РФ» |
| Отечественные аналоги | Фокус на цельности «день тренера»; скорость итераций на пилоте |

### Операционные

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Solo founder — bottleneck | Помощники на соцсети; найм dev по MRR с 01.10 |
| ~30 reg без помощи vs цель 100 | Честная воронка; найм с июля |
| Выгорание основателя | Go/no-go 01.10; part-time до доказательства модели |

### Открытые вопросы (хочу прояснить)

- Реалистична ли партнёрская MLM-модель (L1/L2/L3) для тренеров или воспринимается как «сетевой маркетинг»?

- Правильно ли якорим цену на 5 000 ₽ или стоит входить ниже с апселлом?

- Достаточно ли PWA vs нативное приложение для adoption в РФ?

- Когда имеет смысл первый найм — dev или маркетинг/коннект?

- Есть ли слепые зоны в go-to-market через церковные сети (этика, масштаб, репутация)?

- Насколько реален и долговечен спрос из-за блокировок импортных продуктов — и не завышаю ли я этот фактор в позиционировании?

## 15. Запрос обратной связи

Прошу взглянуть на проект со стороны бизнеса и дать обратную связь по пунктам ниже. Техническая глубина не обязательна.

### На что прошу взгляд

- Бизнес-модель — подписка + партнёрка без отдела продаж: жизнеспособно? что усилить?

- Позиционирование — понятно ли отличие от «Telegram + таблица» и от CRM залов?

- Рынок — адекватны ли оценки TAM/SAM/SOM в §4? не завышен ли SAM?

- Ценообразование — гипотеза 5 000 / 10 000 ₽ и трёхуровневая линейка: адекватно сегменту?

- Go-to-market — приоритет личные связи → VK → партнёрка: что бы ты изменил?

- Контекст РФ — блокировки импортных сервисов: это существенное преимущество или вторичный аргумент?

- Вехи 2026 — 30–50 / 80–120 / ~200: оптимистично, пессимистично или реалистично?

- Риски — что я, вероятно, недооцениваю?

- Слепые зоны — вопросы, которые я не задал, но должен был.

### Формат обратной связи

Удобно любое:

- Звонок 45–60 мин (могу прислать этот документ заранее).

- Письменные комментарии прямо в документе или списком.

- Один абзац «главное, что бросилось в глаза» — тоже ценно.

### Чего не прошу

- Детальный технический аудит кода.

- Юридическую экспертизу (есть отдельный юрист).

- Гарантию «инвестируй / не инвестируй» — проект bootstrapped.

## 16. Юридические вопросы

Обзор для контекста; детали — у профильного юриста. Не юридическая консультация.

### Закрыто (достаточно для пилота)

| Тема | Что сделано |
| --- | --- |
| Оператор ПДн (152-ФЗ) | Уведомление в РКН подано и внесено в реестр (№ 100316582); обработка ПДн в prod с 12.06.2026 |
| Юрпакет v1.0 | Sign-off «можно публиковать»: политика конфиденциальности, пользовательское соглашение, согласие на ПДн |
| Акцепт при регистрации | Обязательное принятие документов; аудит акцептов; баннер при смене редакции |
| Возраст | Gate 18+ при регистрации |
| Публичная витрина | Сайт telotron.ru со ссылками на юрдоки (требование MAX и прозрачности) |
| Ролевой доступ | Клиент видит себя, тренер — своих клиентов; журнал действий пользователей |
| Позиционирование | Сервис не медицинский; в продуктах и коммуникации — без медобещаний |

### В работе / к 01.08.2026

| Тема | Статус |
| --- | --- |
| Юрпакет v2.0 | Оферта подписки, тексты партнёрской программы, согласование с внешним юристом |
| Партнёрский договор in-app | Подписание в продукте перед выводом вознаграждений (текст — к 01.07) |
| Коммуникация пилота | Формулировки «без оплат до 01.08», без обещания цен и выплат партнёрки |
| Скидка пилотной когорте | Размер и юридическая упаковка — TBD |
| Бухгалтерия | Регламент закрытия месяца (1-е число) для партнёрских начислений |
| Биллинг | ЮKassa: оферта, чеки через провайдера, возвраты |

### Потенциальные (после старта коммерции)

| Тема | Зачем всплывёт |
| --- | --- |
| Договор тренер–клиент | Кто исполнитель услуги, возвраты, отмены — шаблон внутри продукта |
| Оплаты клиентов тренеру | Учёт занятий, долги, абонементы — прозрачный контур, не «серая» схема |
| Налоги самозанятых | Интеграция с ФНС / «Мой налог» — только после объёма и юр. модели |
| Партнёрка L2/L3 | Многоуровневые выплаты — восприятие как MLM, договорная база |
| Маркетинг и реклама | Запрет гарантий результата; маркировка рекламы при paid (geo, каталог) |
| Контент тренеров | Права на загружаемые планы/видео; удаление по жалобе |
| Чат и рассылки | Сроки хранения, согласия на касания, anti-spam (CRM-реактивация) |
| Каталог тренеров и лиды | Кто оператор ПДн лида, оферта продажи лида, цена и претензии |
| Геореклама на лендинг тренера | Кто рекламодатель — тренер или платформа |
| Ответственность за травмы | Дисклеймеры клиенту, противопоказания — при углублении health-трекера |

## 17. Перспективы развития

Зафиксированные идеи (не обязательства, не в пилоте). Отобраны с наибольшим потенциалом для бизнеса.

### Слой «рост» · тариф Максимальный

Инструменты, чтобы тренер привлекал своих клиентов, а не только вёл базу:

| Идея | Бизнес-смысл |
| --- | --- |
| Лендинг тренера + запись | Воронка снаружи Telotron; upsell Профи → Макс |
| Брендирование | Лого, цвета, свой домен — премиум и лояльность |
| Геореклама → лендинг | Paid из продукта «в пару кликов»; комиссия со spend или в тарифе |
| Отзывы Яндекс Карт | Социальное доказательство без ручного сбора |
| Скидки клиентам за рефералов | Рост базы тренера со стороны клиентов, не только тренер→тренер |

### CRM и удержание

| Идея | Бизнес-смысл |
| --- | --- |
| Индикатор «клиент на грани слива» | Проактивное удержание; дифференциатор vs мессенджер |
| Реактивация старых контактов | Дешевле нового лида; ценность тарифа Макс |
| Воронка и статусы лидов | Связка с лендингом и рекламой |

### Новые сегменты и revenue

| Идея | Бизнес-смысл |
| --- | --- |
| Тариф для малых студий (2–5 тренеров) | Выше ARPU, сегмент между solo и сетью |
| Публичный каталог тренеров + запись | Агрегатор спроса на telotron.ru; продажа лидов (CPL/CPA) — новый поток выручки |
| Оплаты клиентов у тренера | Учёт занятий, долги, абонементы — sticky-функция, ближе к «деньгам тренера» |
| Налоги самозанятых (API ФНС) | Дифференциатор и удержание при достаточном объёме |

### Продукт и коммуникации (средний горизонт)

| Идея | Бизнес-смысл |
| --- | --- |
| Встроенный чат | Меньше утечки в Telegram; сложная разработка |
| Напоминания через MAX/TG | Удержание клиентов тренера |
| Конструктор питания, КБЖУ | Глубина продукта vs конкуренты |
| Видео, обучение, Телемост | Контент как часть ценности Макс |
| ИИ-рекомендации по бизнесу тренера | Заявленный слой «рост» на Макс |

### Логика приоритизации

- Сначала — доказать ценность операционки (пилот) и Commerce (01.08).

- Затем — лендинг + CRM-удержание (аргумент для Макс).

- При масштабе — каталог/лиды, студии, налоговый контур.

- Paid и маркетплейс — после ~50–100 платников и ручной воронки.

Полный реестр идей: Команда/backlog/идеи/.

## Приложение A · Ссылки и контакты

| Ресурс | URL |
| --- | --- |
| Сайт | https://telotron.ru/ |
| Зона Pro (тренер) | https://pro.telotron.ru/ |
| Зона Client | https://client.telotron.ru/ |
| VK-группа | https://vk.com/club239586245 |
| Основатель (VK) | https://vk.com/id224642120 |

## Приложение B · Воронка пилота

flowchart LR
    A[Контакт / пост VK] --> B[Переход telotron.ru/i/token]
    B --> C[Reg Pro · Passkey + профиль]
    C --> D{Activation за 14 дней?}
    D -->|Да| E[Реальный клиент + календарь/план]
    D -->|Нет| F[Отток / доработка]
    E --> G[Интервью · M14 · недели 1–4]
    G --> H[WTP · готовность платить]
    H --> I[Коммерция 01.08]

Каналы reg (цель 100): 30 личные связи + 70 соцсети.
100% регистраций — через партнёрские ссылки для атрибуции.

## Приложение C · Тарифы (черновик)

|  | Лайт | Профи | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 0 ₽ | ~5 000 ₽/мес | ~10 000 ₽/мес |
| Операционка | урезанно | полная | полная |
| Группы | нет | да | да |
| Партнёрка | да | да | да |
| Рост (воронка, метрики, ИИ) | нет | нет | да |
| Брендирование UI | нет | нет | после MVP |

Триал: 60 дней, функционал как Профи.
Промо: 2 месяца Max с даты регистрации (gating с 01.08).
Финальные цены — по итогам пилота, публикация к 01.08.

## Приложение D · Юридический контур

Сводка; развёрнуто — §16.

| Тема | Статус |
| --- | --- |
| Оператор ПДн | РКН № 100316582, с 12.06.2026 |
| Юрпакет v1.0 | Закрыт (пилот) |
| Юрпакет v2.0 | Подписка + партнёрка → 01.08 |
| Медицинские claims | Запрещены |
| Оплата | ЮKassa (с 01.08), чеки через провайдера |

Документ подготовлен для личной передачи. Актуальные операционные детали — во внутренних планах команды; при расхождении приоритет у канона в Команда/01-Директор/Инструкции/Цели этапов 2026.md.